## Slide 1
JOONGGO MARKET
ORANGE MARKET
Used.DEAL.WEB.APPLICATION
More information
JOONGGO MARKET
More information

## Slide 2
C
ontents
프로젝트 개요
001
프로젝트 절차
002
기능 소개
003
Q & A
004

## Slide 3
1
프로젝트 개요
팀원 소개 / 프로젝트 개요 / 시스템 구성도 / 목표 및 기대효과

## Slide 4
마 진 호
Project Manager
게시판 기능 구현
댓글 기능 구현
검색, 카테고리 페이징 구현
팀 장
김 연 주
Engineer
웹 사이트 구축 UI 개발
DB 구축 및 연동
회원관리 및
로그인 기능 구현
카카오 로그인, 다음 API 적용
팀 원
김 태 원
Engineer
Web Socket을 통한
채팅 기능 구현
판매 상품 게시판 구현
파일 업로드 구현
팀 원

## Slide 5
모든 사람이 소매상이 될 수 있는 거래지역 정보 기반의 물품 거래 플랫폼.
KAKAO LOGIN API와 KAKAO LOCAL API를 사용하여 당근마켓과
유사한 서비스를 제공함으로써 사용자들은 설정된 지역 정보를 가지고
다른 사람들의 물품을 확인하고 구매 의사를 밝힐 수 있습니다.
PROJECT Summary
프로젝트 개요

## Slide 6
데이터 변수 및 기능 선택
----------------------
파일 업로드
System Diagram
JOONGGO MARKET
Database
Web Server
User
TOMCAT
Web Socket
Dev
데이터 목록 조회, 테이블 조회
System Interface
시스템 구성도

## Slide 7: Goals and Expectations
목표 및 기대효과
카테고리별 분류
이미지 파일 첨부
위치정보 서비스
카테고리 적용을 통해 원하는
상품 정보에 접근
이미지 파일을 통해 상품 정보 추가 제공
위치정보를 입력 받아 판매 지역을 직관적으로 파악
카카오 로그인
카카오 ID를 통한 로그인을 가능하게 하여 이용 편의성 제공
유저간 채팅 기능
채팅 기능을 구현하여 유저간 소통에서 편의성 제공

## Slide 8
2
프로젝트 절차

## Slide 9: PROJECT Schedule
june . 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
CONTENTS | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
전체 프로젝트 기간 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
프로젝트 주제 선정 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
목표 정의 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
계획서 작성 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
프로젝트 요구사항 분석 및 설계 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
class diagram |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Use case model |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
DB 테이블 구조 설계 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
프로젝트 구현 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
DB 구축 Web server 및 web page |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
프로그램 개발, 단위테스트 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
프로젝트 테스트 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
통합 테스트, 사용성 테스트 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
최종 확인 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
PPT 자료 준비 및 최종 수정 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 

## Slide 10
A detailed project schedule
계획 및 목표 설정
Ui 화면 구축
분석 세부기능 구현
테스트 및 성능 보수
데이터
입출력 구현
개발기간 : 2021.05.31 ~ 2021.06-16
2days
DB 구축
요구사항 분석 설계
3days
UI 구현
1days
오류 점검 및 개선
리팩토링 등 기타 성능 보수
1days
주제 설정
DB 설계
분석 프로세스 설계
3days
데이터 가공 프로세스 설계
7days
프로젝트 기능 구현
단위테스트 진행

## Slide 11
OS / HW
개발 Tool
FrameWork
Database
Programming Language
Server
Development environment
Windows 10
Intel Core(TM)
Java
Java
CSS/HTML
JavaScript
XML
SpringFW
mybatis
Bootstrap
IntelliJ IDEA
SQL Developer
Gradle
WAS (Apache Tomcat)
Web Server (Apache)
Oracle XE 11g
AJAX
JSP

## Slide 12
Class Diagram
ERD

## Slide 13
Usecase Diagram

## Slide 14
3
기능 소개
file 업로드, 판매 게시판, 회원가입 등 다양한 기능을 구현

## Slide 15
USER CLASS
회원 가입, 카카오 로그인, 프로필 수정, 로그인 검증 등
BOARD
글 작성, 수정, 삭제, 파일 업로드 등
WEB CHATTING
WEB SOCKET 연결, MESSAGE 전송, MESSAGE 받기 등
주요 기능

## Slide 16
USER CLASS
회원 가입 요청
DB에 회원 정보 저장
로그인 요청
로그인 정보 검증
로그인 성공
YES
검증 정보가 일치하면 로그인 성공
NO
검증 정보가 일치하지 않으면 로그인 실패
사용자가 회원 가입 요청을 보낼 시 DB 회원 테이블에 해당 데이터를 저장합니다.
이후 로그인 요청과 함께 받아온 사용자 정보를 기반으로 DB에 있는 사용자 정보와 일치하는 여부를 판단한 후 정보가 일치한다면
로그인 성공 처리를 진행하고 정보가 일치하지 않는다면 로그인 실패 처리를 진행합니다.
상세 설명

## Slide 17
BOARD CLASS
DB에 글 관련 정보 저장
글 목록 불러오기
게시글 수정 요청
게시글 상세보기
요청
게시글 업로드 요청
게시글 삭제 요청
DB에 접근하는 컨트롤러
사용자가 글 목록을 요청하는 페이지에 들어오면 자동으로 DB에서 현재 등록된 모든 글들을 컨트롤러를 통해 받아와 사용자에게 보여 줍니다.
게시글에서 DB로 바로 접근하는 것이 아니라 중간 컨트롤러를 통해 DB로 접근하고 있으며 컨트롤러의 상세 코드는 서버에 있기에 내부 알고리즘은 사용자가 알 수 없습니다.
상세 설명

## Slide 18
CHATTING CLASS
WEB Socket Listener
모든 유저에게 메시지 전달 기능
채팅방 입장 요청
USER 1
USER 2
채팅방에 유저 추가
Socket 생성
메시지 전달 요청
사용자가 채팅방 입장 요청을 하면 JS 파일에서 WEB Socket을 생성한 후 서버의 Socket Listener로 접속한다.
오류가 발생하지 않으면 채팅방에 User를 추가하는 기능을 수행하며 유저가 특정 메시지를 전달할 경우 서버는 받은 메시지를 브로드캐스트 동작을 통해 접속해 있는 모든 유저에게 메시지를 전달합니다.
상세 설명

## Slide 19
유저 프로필에서 비밀번호를 변경 시 로그인이 안되는 문제가 발생했습니다.
DB를 확인해보니 변경된 비밀번호가 평문으로 저장된 것을 확인되었고 이를 고치기 위해 정보 수정시에도 비밀번호를 암호화하였습니다.
PROBLEM ISSUES
JOONGGO MARKET
User Class Issues

## Slide 20
유저 정보를 처음 소켓 연결을 할 때 바로 서버에 넘겨 처리를 하려고 하나의 함수에 작성했습니다.
확인 결과 유저 정보가 채팅방에 추가되지 않는 것을 알게 되어 확인해보니 유저 정보가 Null 값이 들어 있다는 것을 알 수 있었습니다.
이에 소켓 연결할 때 유저 정보를 넘기는 것이 아니라 따로 함수를 선언하여 유저 정보를 넘기니 문제가 해결되었습니다.
PROBLEM ISSUES
JOONGGO MARKET
Chatting Class Issues

## Slide 21
PROBLEM ISSUES
JOONGGO MARKET
Board Class Issues
게시판의 카테고리 별 목록 조회 시 모든 목록을 불러오는 경우 특별한 상수 값을 설정하는 것이 아닌
Null 값을 기준으로 잡고 진행하였습니다. 그 결과 모든 목록을 불러오는 카테고리가 동작 안 하는 것을 확인하였으며 이에 상수 값 ALL을 추가하여 이를 기준으로 카테고리 별 조회를 진행하였더니 정상 동작하였습니다.

## Slide 22
THANK YOU